エイトビート　LINE公式アカウント構築　／　社内確認資料

LINE公式アカウントの標準機能のみで構築できるか

2026年8月25日　WEB事業部 SNS課　殿村

■ 結論

LINE公式アカウントの標準機能だけでは、ご予約が成立しません。

「LINEで予約」という公式オプションはありますが、外部の予約サービスとの契約が別途必須です。つまり「ツールを入れない」という選択肢が事実上存在しません。

現行案のエルメは月額0円でご予約まで完結するため、検討した中で最も費用が低く、先方の負担も小さい構成です。

■ ご指摘の受け止め

「メーリス系で設定できるならそちらに替えて」とのご指摘を、「外部ツール（エルメ）を導入せず、LINE公式アカウントの標準機能だけで構築できないか」という趣旨と受け止めております。認識が違っていましたらご指摘ください。

■ LINE公式アカウント標準でできること・できないこと

|  | 標準機能での可否 | 本件での位置づけ |
| --- | --- | --- |
| あいさつメッセージ | ○ できる | 使う |
| リッチメニュー | ○ できる | 使う |
| 自動応答・キーワード応答 | ○ できる | 使う |
| 一斉配信・チャット | ○ できる | 使う |
| ご予約の受付（日時・席・人数） | × できない | 本件の中心機能 |
| ご予約確定の自動通知 | × できない | 本件の中心機能 |
| ご来店前日のリマインド | × できない | 本件の中心機能 |
| ご予約状況の一覧 | × できない | キャストの出勤判断に使う |

※ できない4つは、いずれも今回の目的（取りこぼし防止・出勤判断）に直結する機能です。ここが動かないと、案件の主目的が達成できません。

■ 「LINEで予約」オプションを使えない理由

LINE公式アカウントには「LINEで予約」という予約オプションがあります。ただし公式サイトに下記の条件が明記されており、本件では使用できません。

①　飲食店のみ対応です。エイトビート様はカラオケバーのため、対象業種に該当しません。

②　外部の予約サービスとの連携が必須です。「予約サービスとの連携が解除された場合、予約機能は利用不可となります」と明記されています。

③　連携できるのは、一休（RESZAIKO）／イデアレコード／ebisol／ぐるなび／TableCheck／トレタ／Yahoo!リザベーションマネージャー／ヒトサラ／retty の9社です。

④　八十吉様がお使いのホットペッパーグルメは、この連携先に含まれていません。八十吉様であっても、現状のままでは利用できません。

つまり「LINEで予約」を使う場合も、上記9社のいずれかと新たに契約する必要があり、その月額費用が発生します。ツールを入れないという結論にはなりません。

■ 取り得る選択肢の比較

| 方法 | ご予約 | 月額 | 問題点 |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE公式の標準機能のみ | × | 0円 | ご予約の受付・確定通知・リマインドの 仕組みがない。案件の目的を果たせない |
| 「LINEで予約」オプション | △ | 外部サービスの 月額が別途 | 飲食店のみ対応でカラオケバーは対象外。 9社のいずれかとの新規契約が必須 |
| フォーム等で代用 | △ | 0円 | 同じ時間帯の重複を防げない。確定通知と リマインドが自動で飛ばない。 LINEの友だちと紐づかない |
| エルメ（現行案） | ○ | 0円 | LINE公式とは別に管理画面が1つ増える |

ご予約が成立するのはエルメだけで、しかも月額0円です。「LINEで予約」を選ぶと、かえって外部サービスの月額が発生します。

■ エルメを併用する場合の実際の負担

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 費用 | 0円。友だちが増えて一斉配信を始める段階で LINE公式ライト5,500円、さらに配信が月1,000通を超えると16,280円 |
| 契約 | 先方名義。初期費用0円。契約期間の縛りなし |
| 管理画面 | LINE公式アカウントの画面はこれまで通り。 エルメはご予約とメニューの管理だけを担当 |
| 店舗様の操作 | ご予約を見るだけであればエルメの画面1つ。1日2〜3分 |
| 構築 | 弊社が実施。8月24日に検証用アカウントで構築を完了し、 実機でご予約が通ることを確認済み |

■ ご判断いただきたいこと

上記のとおり、標準機能のみでの構築は技術的に成立しません。現行のエルメ構成のまま進めてよろしいでしょうか。

なお、どうしても外部ツールを避ける方針とする場合は、ご予約機能をスコープから外し、「メニュー・自動応答・一斉配信のみのアカウント」として納品する形になります。その場合、本件の主目的である取りこぼし防止と出勤判断は実現できません。

■ 出典

本資料の記載は、下記の公式情報および弊社の実機検証にもとづいています。

・LINEで予約｜LINEヤフー for Business（公式）

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/reservation/

・LINE公式アカウント 料金プラン｜LINEヤフー for Business（公式）

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/plan/

・L Message（エルメ）料金プラン（公式）

https://lme.jp/

・弊社にて検証用アカウント（@534nvdxv）を開設し、ご予約の一連の動作を実機で確認（2026年8月24日）