八十吉やそきち　LINE公式アカウント

パフォーマー指名予約　機能要望への対応

2026年8月25日　／　株式会社DYM

本書は、弊社が整理した「機能要望 総まとめ」を骨格として、ご要望14件それぞれに対し、どのような仕組みで実現するかを記載したものです。

2026年8月25日の打ち合わせで決まった「外部ツールを使わず、LINE公式アカウントのみで構築する」という方針にもとづいています。

1　全体の構成

1.1　ご予約の流れ

ご予約の受付とお席の管理は、いまお使いの仕組みのままです。LINEが担うのは「連絡」の部分だけになります。

|  | 工程 | 使うもの | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | お客様がご予約 | ぐるなび・食べログ等 | 日時・人数とあわせて、パフォーマーをご指名いただく |
| ② | パフォーマーへ連絡 | LINE | ご指名が入ったことを該当のパフォーマーへお伝えする |
| ③ | パフォーマーが了承 | LINE | お受けできるかを返信いただく。お客様との時間調整もここで行う |
| ④ | お席を確保 | ご予約媒体 | 既存の在庫を押さえる |
| ⑤ | 店長へお知らせ | LINE | 成立したことを店舗内で共有する |

1.2　この構成を採る理由

①　ご予約の受付とお席の在庫を既存媒体が持ったままになるため、お席が二重に埋まりません。

②　予約管理の外部ツールを導入しないため、月額の固定費が発生しません。

③　パフォーマーとのやり取りが店舗のアカウントに残り、個人のLINEを介さずに済みます。

1.3　LINE側で用意するもの

| 機能 | 用途 | 費用 |
| --- | --- | --- |
| リッチメニュー | ご予約媒体への誘導、出演者のご紹介、お問い合わせの入口 | 0円 |
| あいさつメッセージ | 友だち追加時に、ご予約の入口が媒体であることをお伝えする | 0円 |
| 自動応答 | 営業時間外の返信、記入フォーマットのご案内 | 0円 |
| チャット | 店舗とパフォーマー、パフォーマーとお客様のやり取り | 0円 |
| 操作権限 | パフォーマーがご自身でチャットを扱えるようにする（100名まで） | 0円 |
| 予約台帳 | ご予約内容の記録と、お席の状況の管理（スプレッドシート） | 0円 |

2　ご要望への対応

○＝そのまま成立　　△＝できるが手作業が残る　　×＝この構成ではできない　　★＝確認中

| # | ご要望 | 判定 | 実現する方法 | 残る手作業 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来店日時＋人数の指定 | △ | チャットに自由入力していただく。記入フォーマットを自動応答で案内し、書き方をそろえる | 内容を読み取って予約台帳へ転記する |
| 2 | 指名パフォーマー選択 （複数候補可） | △ | チャットに自由記述。リッチメニューの「パフォーマーのご紹介」から出演者一覧を見られるようにする | 指名の読み取りと、表記ゆれの吸収 |
| 3 | 希望演目・メニュー選択 | △ | チャットに自由記述。演目の一覧も同じくメニューから見られるようにする | 内容の読み取り |
| 4 | パフォーマーへの自動通知 （絞り込み） | ★ | チャットルームごとの担当者割り当て機能を使い、担当のパフォーマーのみに通知できる可能性がある | 暫定は全対応者へ通知し、本文を見て自己判断していただく |
| 5 | パフォーマーの手動確認 | ○ | 店舗アカウントの操作権限を付与する。100名まで無料で、ご自身の受信箱として使える | なし |
| 6 | オーナー確定 （店舗リソース調整） | △ | 予約台帳（スプレッドシート）で、お席の状況を人力で管理する | 空き状況の確認と、受けるかどうかの判断 |
| 7 | ゲストへの確定通知 | △ | 個別チャットで返信する。定型文を登録しておき、手数を減らす | 送信操作そのもの |
| 8 | リクエスト予約制 （即時確定なし） | ○ | 対応可。即時確定にしないため、この構成と相性がよい | なし |
| 9 | 固定費ゼロ | ○ | 達成。一斉配信が月200通を超えるまでは0円で運用できる | なし |
| 10 | 将来の外部システム温存 | ○ | タグと項目の名称を、将来システムを入れる場合を見据えて統一しておく | なし |
| 11 | サイトコントローラー （食べログ連携） | × | 八十吉様で行う場合は連携できない。既存媒体のご予約と併存する | 媒体側とLINE側の突き合わせ |
| 12 | ゲスト都合キャンセルの補填 （徴収） | × | 請求のご案内はできるが、徴収はできない | 請求と入金の確認 |
| 13 | パフォーマー都合キャンセルの 補填（お詫び） | △ | クーポンを手動で発行する（店舗様のご負担） | 発行の操作 |
| 14 | パフォーマー都合キャンセルの 本人負担化（歩合天引き） | △ | タグで証跡を記録するところまで | 歩合からの天引きは人力での精算 |

14件のうち　○そのまま成立 4件　／　△手作業が残る 7件　／　×できない 2件　／　★確認中 1件

3　×と★の3件について

3.1　★4　パフォーマーへの自動通知

LINE公式アカウントには、2023年からチャットルームごとに担当者を割り当てる機能があります。これを使って担当のパフォーマーのみに通知が届くのであれば、有料ツールを入れずに自動の振り分けが成立します。

担当者を割り当てたときに、その方だけに通知が届くのかを弊社にて実機で確認いたします。

3.2　×11　サイトコントローラーとの連携

八十吉様で行う限り、LINEでお受けしたご予約と、既存媒体のご予約が別々に存在することになります。在庫を1か所にまとめる仕組みがないため、突き合わせが必要です。

一方、エイトビート様であれば既存の媒体をお使いでないため、ご予約をLINEで完結でき、この問題は発生しません。どちらの店舗で始めるかによって、答えが変わります。

3.3　×12　ゲスト都合のキャンセル補填

事前のお支払いはLINE側では持てません。導入される場合は、ご予約媒体側の決済機能をご利用いただく形になります。

4　ご費用

| 段階 | プラン | 月額 | 上げるタイミング |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINE公式アカウント コミュニケーション | 0円 | 開始時 |
| 2 | LINE公式アカウント ライト | 5,500円 | 一斉配信が月200通を超えたとき |

外部ツールを使用しないため、上記以外の月額費用は発生しません。構築費用100,000円は2026年7月に計上済みです。

5　運用の分担

| 工程 | 担当 | 所要の目安 |
| --- | --- | --- |
| ご予約の受付 | ご予約媒体（自動） | — |
| ご指名の確認 | 店舗様 | ご予約1件につき1分程度 |
| パフォーマーへの連絡 | 店舗様 | ご予約1件につき1分程度 |
| ご承諾の返信 | パフォーマー | — |
| お客様との時間調整 | パフォーマー | — |
| お席の確保 | 店舗様 | 既存の作業に含まれる |

※ 完全な自動化ではありません。ただしお電話と異なり、手が空いたタイミングで対応できるため、ピーク時に接客が中断されません。

6　情報管理について

パフォーマーの方に操作権限を付与すると、ほかのお客様とのやり取りも閲覧できる状態になります。本構成ではこれを許容する前提とし、店舗様より書面で了承をいただきます。

あわせて、下記を運用マニュアルに明記いたします。

・退職・契約終了時に、該当者の権限を削除すること

・誰にいつ権限を付与したかを台帳で管理すること

・チャットルームごとの担当者機能を用い、担当分のみを扱うこと

7　未決事項

|  | 内容 | 決まらないと止まるもの | 確認先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ご予約媒体で「パフォーマーのご指名」をどう受けるか （ご要望欄／コース登録） | ②以降のすべて | 店舗様 |
| 2 | どちらの店舗で始めるか（八十吉／エイトビート） | ご要望11の答え | 店舗様 |
| 3 | いま使用しているご予約媒体とサイトコントローラーの有無 | お席の重複防止の設計 | 店舗様 |
| 4 | 担当者を割り当てたとき、その方だけに通知が届くか | ご要望4の答え | 弊社で実機確認 |
| 5 | キャンセルの取り決め（お客様側・パフォーマー側） | 文面の作成 | 店舗様 |
| 6 | パフォーマーの想定人数と稼働の決め方 | 権限付与の運用 | 店舗様 |
| 7 | パフォーマーのお名前を掲載してよいか | 配信内容の設計 | 店舗様 |
| 8 | 八十吉様の正しい営業時間・定休日 | 自動応答の設定 | 店舗様 |

※ 1と2が最優先です。ここが決まらないと、ご予約の流れ②以降を組めません。

付録　有料ツール（エルメ）を入れた場合

弊社 竹田が整理した比較検討の記録です。店舗様のご意向が「固定費は一切なし」であるため今回は採用しませんが、将来の判断材料として残します。

| # | ご要望 | 本構成（0円） | エルメを入れた場合 | 入れると何が変わるか |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来店日時＋人数の指定 | チャット自由入力 | 回答フォームでカレンダー選択＋人数プルダウン | 読み取りの手作業がなくなる |
| 2 | 指名パフォーマー選択 | チャット自由記述 | カルーセル選択式＋自動タグ付け | 表記ゆれがなくなる |
| 3 | 希望演目・メニュー選択 | チャット自由記述 | 選択肢形式＋自動タグ付け | 同上 |
| 4 | パフォーマーへの自動通知 | 全対応者へ通知し自己判断 | タグ別オペレーター振り分け | LINE公式の担当者機能で代替できる可能性あり |
| 5 | パフォーマーの手動確認 | 権限付与で可能（100名まで無料） | 担当者専用の受信箱 | エルメは有料プランでないとスタッフを持てない。0円構成の方が有利 |
| 6 | オーナー確定 | 人力（台帳） | 人力（タグ管理までは自動化） | 大きくは変わらない |
| 7 | ゲストへの確定通知 | 個別チャット手動返信 | テンプレート返信 | 送信の手数が減る |
| 8 | リクエスト予約制 | 対応可 | 対応可 | 変わらない |
| 9 | 固定費ゼロ | 達成 | 未達成（月額が発生） | ここが判断の分かれ目 |
| 10 | 将来の外部システム温存 | タグ・項目設計の統一 | 無料プランのまま先行登録可 | ほぼ変わらない |
| 11 | サイトコントローラー連携 | 不可 | 不可 | 変わらない |
| 12 | ゲスト都合キャンセルの徴収 | 不可 | 不可 | 変わらない |
| 13 | パフォーマー都合キャンセルのお詫び | クーポン手動発行 | クーポン自動発行 | 発行の手数が減る |
| 14 | キャンセルの本人負担化 | タグで証跡記録のみ | 同左（記録精度が上がる程度） | ほぼ変わらない |

エルメを入れた場合の月額は、0円 → 5,500円 → 16,280円と上がります。

※ 竹田作成の表に対する主な更新点：パフォーマー数の上限は「2人まで無料」ではなく、LINE公式アカウントの操作権限で100名まで無料です。担当者の振り分けについても、LINE公式の標準機能で代替できる可能性があります。

以上

株式会社DYM　WEB事業部 SNS課